**ПРОГРАМА**

**поліпшення технічного та екологічного стану водойм**

**на території Калинівської селищної територіальної громади**

**на 2021- 2025 роки**

**смт Калинівка**

**2021**

**Зміст**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **№ та назва розділу**  | **№ сторінки** |
| **1** | Паспорт Програми поліпшення технічного та екологічного стану водойм на території Калинівської селищної територіальної громади на 2021- 2025 роки | 3-4 |
| **2** | 1. Загальні положення
 | 5 |
| **3** | 1. Законодавчі та нормативно-правові засади розвитку водного господарства
 | 5-6 |
| **4** | 1. Сучасний екологічний стан гідротехнічних споруд та водних об’єктів і основні проблеми розвитку водного господарства, на розв’язання яких спрямована Програма
 | 6 |
| **5** | 1. Мета Програми
 | 7 |
| **6** | 1. Обгрунтування необхідності розробки та реалізації Програми
 | 7 |
| **7** | 1. Очікувані результати виконання Програми
 | 8 |
| **8** | 1. Фінансове забезпечення Програми
 | 8 |
| **9** | 1. Контроль за ходом виконання Програми
 | 8 |
| **10** | 1. Додатки до програми
 | 9-12 |

**ПАСПОРТ**

**Програми поліпшення технічного та екологічного стану водойм**

**на території Калинівської селищної територіальної громади**

**на 2021- 2025 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назва Програми | Програма поліпшення технічного та екологічного стану водойм на території Калинівської селищної територіальної громади на 2021- 2025 роки (далі – Програма) |
| 2. | Підстава для розробленняПрограми | Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природнього середовища», «Про аквакультуру», Водний кодекс України, Бюджетний кодекс України; Земельний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 « Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 163 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля», Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київської області на 2019-2022 роки; Порядок розроблення паспорта водного об’єкта, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18 березня 2013 року № 99. |
| 3. | Розробник та виконавець програми | Управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інфраструктури Калинівської селищної ради |
|  | Учасники програми  | Структурні підрозділи Калинівської селищної ради  |
| 4. | Мета Програми | Метою Програми є реалізації державної і регіональної політики у галузі водного господарства на території населених пунктів Калинівської селищної територіальної громади |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2021-2025 роки |
| 6. | Джерела фінансування Програми | Бюджет Калинівської селищної територіальної громади, обласний бюджет, державний бюджет; інші джерела, не заборонені законодавством України |
| 7. | Очікувані результати виконання Програми | Упорядкування та поліпшення стану водних об’єктів (укріплення берегів, облаштування прибережних смуг, будівництво гідротехнічних споруд , захист від підтоплення територій), забезпечення охорони водних об’єктів від забруднення, засмічення та вичерпання; запобігання шкідливим діям вод та ліквідація їх наслідків. Здійснення паспортизації водних об’єктів для сталого використання всіх ресурсів, пов'язаних з існуванням водойми; забезпечення надійності функціонування споруд, підвищення ефективності їх використання. |
| 8. | Контроль за виконанням Програми | Постійні комісії Калинівської селищної ради |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,  | 17480 тис. грн. |

1. **Загальні положення**

 Природною основою будь-якої території є її водно-ресурсний потенціал – це запорука економічного розвитку, соціального та екологічного благополуччя.

 Вода є стратегічним ресурсом, тому від її якості та забезпечення в достатній кількості залежить здоров’я громадян.

 У зв’язку з тим, що водний фактор став одним із головних чинників національної безпеки, водогосподарсько-екологічні проблеми набули загальнодержавного значення і особливу роль в цьому процесі займають водні ресурси.

 З метою ефективного планування режимів роботи водних об’єктів, визначення ступеня ризику та технічного стану гідроспоруд важливим є питання проведення паспортизації водних об’єктів. Для забезпечення належної експлуатації водних об’єктів розробляються їх паспорти, за допомогою яких визначається оцінка технічного стану та розробляються плани запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, рекомендації щодо прийняття відповідних заходів, тощо.

**2. Законодавчі та нормативно-правові засади розвитку водного господарства**

 Базовим законодавчим документом, який є основою екологічно-правової системи держави і визначає її сучасну екологічно-правову політику є Конституція України. Статтями 13, 16, 50 визначено право власності народу на природні ресурси і користування ними, гарантії екологічної безпеки та відшкодування шкоди при порушенні цього права. Ці положення є вихідними для створення, розвитку і впровадження нормативно-правової бази в галузі водного господарства.

 Законодавчо-правова основа органів самоврядування в галузі водного господарства визначається статтею 10 Водного кодексу України, Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», постановами Кабінету Міністрів України від 08.05.1996 № 486 «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», від 13.05.1996 № 502 «Про затвердження Порядку користування землями водного фонду, від 17 вересня 1996 р. № 1147 « Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», від 28 лютого 2011 р. № 163 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля», Порядком розроблення паспорта водного об’єкта, затвердженим наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18 березня 2013 року № 99, заходами Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київської області на 2019-2022 роки

 Таким чином, система правового регулювання в галузі водно господарства включає норми, які визначені:

* Конституцією України;
* законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
* міжнародним угодами, підписаними і ратифікованими Україною;
* Законами України та постановами Верховної Ради України;
* указами та розпорядженнями Президента України;
* декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України;
* нормативним актами міністерств, відомств центральних органів виконавчої влади, які включають інструкції, методики, накази;
* нормативними актами Державного агентства водних ресурсів України,

**3. Сучасний екологічний стан гідротехнічних споруд та водних об’єктів і основні проблеми розвитку водного господарства, на розв’язання яких спрямована Програма**

Калинівська територіальна громада з адміністративним центром в смт Калинівка була утворена у 2020 році внаслідок об’єднання Калинівська селищної, Великосолтанівської, Варовицької, Данилівської, Дібрівської, Малосолтанівської, Плесецької, Порадівської сільських рад відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 715-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Київської області».

 До складу Калинівської селищної територіальної громади входять 15 населених пунктів: смт Калинівка, с.Данилівка, с.Кожухівка, с.Липовий скиток, с.Бобриця, с.Хлепча, с. Варовичі, с. Велика Солтанівка, с.Діброва, с.Багрин, с. Мала Солтанівка, с.Скрипки, с.Плесецьке, с.Порадівка, с.Руликів.

Гідрографічна мережа Калинівської селищної територіальної громади належить до басейну річки Дніпро. На території налічується 36 ставків загальною площею 260,6 га та протікає річка Стугна, протяжність якої в межах населеного пункту (с. Велика Солтанівка) становить 3,0 км.

 За останні роки, внаслідок інтенсивної господарської діяльності та здійснення забудови на заплавних землях, майже 60% струмків замулилися, деякі перетворилися на колектори стічних вод, багато водних джерел зникли. Все це негативно вплинуло на кількісний та якісний стан водних ресурсів. Внаслідок випаровування та фільтрації ставки в окремі маловодні роки не заповнюються водою.

 За відсутності в більшій частині прибережних захисних смуг водних об’єктів лісонасаджень та залуження, вони, фактично, стали накопичувачами продуктів змивання із території сільськогосподарських угідь та населених пунктів. Якість води в них така, що не дозволяє використовувати їх для потреб рекреації та риборозведення. Відбувається забруднення водних ресурсів річок неочищеними промисловими та комунальним стоками.

**4. Мета програми**

 Програма поліпшення технічного та екологічного стану водойм на території Калинівської селищної територіальної громади на 2021- 2025 роки розроблена з метою реалізації державної і регіональної політики у галузі водного господарства на території громади:

-створення умов для безпечного проживання населення;

-поліпшення екологічного стану території;

-задоволення потреби населення і галузей економіки у водних ресурсах та оптимізації водоспоживання;

-виконання невідкладних першочергових заходів щодо будівництва берегоукріплень; впорядкування прибережних захисних смуг та створення захисних зелених насаджень вздовж берегів,

-забезпечення функціонування гідротехнічних споруд;

-створення водоохоронних зон з комплексом санітарних та інших заходів, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів,

-запобігання та ліквідації наслідків шкідливої дії води;

-винесення або ліквідація об’єктів забруднення з прибережних смуг;

-прийняття заходів з охорони підземних вод та ліквідації їх забруднення.

-паспортизація водних об’єктів (малих річок і водойм) з метою упорядкування та ефективного планування режимів роботи водних об’єктів.

-екологічне виховання населення, спрямоване на дбайливе ставлення до довкілля;

**5. Обгрунтування необхідності розробки та реалізації Програми**

 Оптимальним варіантом розв’язання поставленої проблеми є системна реалізація державної політики сталого інноваційно-інвестиційного розвитку водного господарства за рахунок коштів бюджету Калинівської селищної територіальної громади, обласного та державного бюджетів, міжбюджетних трансфертів, та інших джерел не заборонених законодавством України і спрямування їх на значне підвищення ефективності управління водними ресурсами, їх використання і охорону від кількісного та якісного виснаження.

Для розв’язання проблеми необхідно вжити такі заходи:

* екологічне покращення, розчищення, регулювання русел та поліпшення санітарного стану водойм і їх благоустрій;
* будівництво та реконструкція гідротехнічних споруд, необхідних для очищення стічних вод, що утворюються в промисловості, комунальному господарстві та інших галузях;
* будівництво споруд для збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку у системах водопостачання;
* створення (встановлення) водоохоронних зон та прибережних захисних смуг;
* упорядкування прибережних смуг;
* протиерозійні агротехнічні заходи;
* паспортизація водних об’єктів (малих річок і водойм);
* інші заходи щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів.

**6. Очікувані результати виконання програми**

 Виконання заходів Програми (додаток 1 до Програми) дасть можливість забезпечити розчистку чаші водойм, захист від підтоплення території; здійснити укріплення берегів природними матеріалами, облаштувати прибережні смуги, поліпшити екологічну ситуацію та забезпечити раціональне використання природних ресурсів, що належать Калинівській селищній територіальній громаді.  Здійснення паспортизації водних об’єктів (малих річок і водойм), які розташовані на території Калинівської селищної територіальної громади (додаток 2 до Програми) дозволить упорядкувати використання водних об’єктів, обчислювати плату за їх оренду, що забезпечить стале використання всіх ресурсів, пов'язаних з існуванням водойми; надійність функціонування споруд, ефективність їх використання.

**7. Фінансове забезпечення Програми**

 Обсяг фінансування Програми у межах видатків, що передбачається, складає 17680,0 тис. грн.(в т.ч кошти від надходження екологічного податку) і може бути уточненим протягом дії Програми відповідно до потреби. Фінансове забезпечення може здійснюватися за рахунок коштів державного, обласного та місцевого бюджету (за рахунок надходжень до загального фонду бюджету та надходжень екологічного податку), в межах наявного фінансового ресурсу, а також залучення коштів інших джерел, що не суперечить чинному законодавству України. Обсяг фінансування на реалізацію заходів з паспортизації водойм становить 800,0 тис. гривень, в тому числі на 2021 рік за рахунок місцевого бюджету 400,0 тис. гривень (залишок коштів від надходжень екологічного податку 354,7 тис. грн.).

**8. Контроль за виконанням заходів Програми**

 Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища Калинівської селищної ради.

Начальник управління економічного розвитку,

житлово-комунального господарства,

капітального будівництва та інфраструктури

Калинівської селищної ради Оксана РЕКЕТЧУК

Додаток 1

 до Програми

**Заходи Програми,**

**які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, за рахунок коштів від забруднення навколишнього середовища та надходжень від доходів екологічного податку**

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | **ЗАХОДИ** |
| 1. | Екологічне покращення, розчищення, регулювання русел та поліпшення санітарного стану водойм, їх благоустрій. |
| 2. | Будівництво та реконструкція гідротехнічних споруд, берегоукріплень, необхідних для очищення стічних вод, що утворюються в промисловості, комунальному господарстві та інших галузях. |
| 3. | Будівництво споруд для збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку у системах водопостачання. |
| 4. | Створення (встановлення) водоохоронних зон та прибережних захисних смуг. |
| 5. | Упорядкування прибережних смуг: озеленення, ліквідація (перенесення) обєктів забруднення. |
| 6. | Протиерозійні агротехнічні заходи. |
| 7. | Покращення санітарно-екологічного та технічного стану поверхневих водних об’єктів, зменшення негативного впливу скидів забруднюючих речовин на поверхневі води. |
| 8. | Очистка мулових майданчиків. |
| 9. | Недопущення підтоплення територій житлового сектору, зон відпочинку, прибережних зон.  |
| 10. | Комплекс заходів з охорони підземних вод та ліквідації їх забруднення. |
| 11. | Паспортизація водних об’єктів (малих річок і водойм), що розташовані на території Калинівської селищної територіальної громади згідно переліку в додатку 2 до Програми . |
| 12. | Інші заходи щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів. |

Начальник управління економічного розвитку,

житлово-комунального господарства,

капітального будівництва та інфраструктури

Калинівської селищної ради Оксана РЕКЕТЧУК

Додаток 2

 до Програми

**Перелік водних об’єктів , які розташовані на території**

**Калинівської селищної територіальної громади**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва водного об’єкту** | **Місцезнаходження водного об’єкту, кадастровий номер за наявності)** | **Орієнтовна площа, га** | **Потребує виготовлення паспорту водного об’єкту** |
| 1 | Став «Бобриця» | с. Бобриця (3221482001:01:030:0002) | 74,148 | так |
| 2 | Став «Безубка» | с. Данилівка (3221482003:02:012:0057) | 1,989 | ні |
| 3 | Став «Водокачка» | с. Данилівка, в/м 21 | 2,7 | так |
| 4 | Став «Бобриця 2» | с. Данилівка | 1,0 | так |
| 5 | Став «Різниця» | с. Кожухівка | 1,6 | так |
| 6 | Став «Три тополі» | с. Кожухівка | 0,5 | так |
| 7 | Став «Калина» | с. Кожухівка | 0,8 | так |
| 8 | Став «Наука» | с. Кожухівка | 1,0 | так |
| 9 | Став | с. Липовий Скиток, між вулицею Зарічною та Кооперативною | 0,5 | так |
| 10 | Став | с. Плесецьке, вул. Садова між буд. 26 та 28 | 0,006 | так |
| 11 | Став | с. Плесецьке, вул. Садова між буд. 7 та 9 | 0,02 | так |
| 12 | Став | с. Плесецьке, перехрестя вул. Васильківська та 1-го Травня | 0,02 | так |
| 13 | Став | с. Плесецьке, вздовж вул. Васильківська та Щаслива | 0,05 | так |
| 14 | Став | с. Плесецьке, перехрестя вул. 1-го Травня та І. Франка | 0,009 | так |
| 15 | Став | с. Плесецьке, перехрестя вул. Центральна та вул. Пушкіна | 0,1 | так |
| 16 | Став | с. Плесецьке, вздовж вул. Центральна та вул. Зарічна | 0,06 | так |
| 17 | Став | с. Плесецьке, вздовж вул. Центральна та вул. Комарова | 0,03 | так |
| 18 | Став | с. Плесецьке, перехрестя вул. Кошового та вул. Комарова | 0,05 | так |
| 19 | Став | с. Плесецьке, вул. Центральна (10 район) | 0,1 | так |
| 20 | Став | с. Плесецьке, вул. Пушкіна | 0,01 | так |
| 21 | Став | с. Мала Солтанівка (3221484901:01:018:0002) | 13,781 | так |
| 22 | Став | с. Мала Солтанівка (3221484901:01:022:0007) | 40,410 | так |
| 23 | Став | с. Мала Солтанівка, вул. Садова | 0,2 | так |
| 24 | Став | с. Мала Солтанівка, вул. Садова (3221484901:01:030:0047) | 0,999 | так |
| 25 | Став | с. Мала Солтанівка, вул. Солов’їна (3221484901:01:002:0036) | 0,764 | так |
| 26 | Став | с. Скрипки (3221484901:00:001:1381) | 0,506 | так |
| 27 | Став | с. Скрипки (3221484902:00:005:0020) | 0,6 | так |
| 28 | Каскад 5 ставків | с. Велика Солтанівка | 95,3 | так |
| 29 | Став | с. Велика Солтанівка, вул. Набережна | 0,7 | так |
| 30 | Став | с. Велика Солтанівка, вул. Лісова | 0,45 | так |
| 31 | Став | с. Порадівка | 13,4 | так |
| 32 | Став | с. Порадівка | 1,5 | так |
| 33 | Став | с. Порадівка | 3,4 | так |
| 34 | Став | с. Руликів | 3,6 | так |
| 35 | Став | смт Калинівка, вул. Паркова  | 0,28 | так |
| 36 | Став | смт Калинівка |  | так |

Начальник управління економічного розвитку,

житлово-комунального господарства,

капітального будівництва та інфраструктури

Калинівської селищної ради Оксана РЕКЕТЧУК